ГРАФИК

останова  котельных, ЦТП и ИТП                                                                              ОАО  «Мытищинская теплосеть»

  на профилактический  ремонт в 2012 г
(Согласован с администрациями поселений Мытищинского района)

	Адрес котельной
	МАЙ
	ИЮНЬ
	ИЮЛЬ
	АВГУСТ
	

	Теплофикационный район №1

	

	001   ул., Колпакова.,9                                                              
	    С  29.05
	По 11.06
	
	
	

	013   ул., Колпакова,2                
	
	С 19.06 по 02.07

	
	
	

	026  ул. Крестьянская, 20        


	
	
	С 04.07  по 17.07
	
	

	037  ул. Олимпийский пр.,       19/15


	
	С 29.05  по 11.06
	
	

	006   ул. Сосновая, 6
	
	
	С 04.07  по 17.07
	
	

	020  ул. Семашко,2


	
	
	С 04.07  по 17.07
	
	

	047  2-й Рупасовский пер., 19
	С 16.05 по 29.05
	
	
	
	

	Номер,  адрес котельной 


	МАЙ
	ИЮНЬ
	ИЮЛЬ
	АВГУСТ
	

	Теплофикационный район №2


	

	044 Олимпийский пр,46/4 


	
	
	С 16.07 по 30.07
	
	

	025   ул. Силикатная,36                
	14.05 по 28.05
	
	
	
	

	014  ул. Силикатная, 19             


	
	С 24.06 по 07.07


	
	
	

	Теплофикационный район №3


	

	017    ул. Труда, 5
	
	С 18.06 по 01.07
	
	
	

	028    п. Беляниново   паровая
	
	
	С 09.07 по 22.07
	
	

	048  п.Беляниново 

       Дом интернат
	
	
	С 09.07 по 22.07
	
	

	022   п. Болтино
	С  18.05 по  31.05
	
	
	
	

	034  п. Нагорное


	
	 С 18.06    по   01.07           
	
	

	029  панс.Клязьминское  одохранилище
	
	
	С 09. 07 по 22.07
	
	

	030   п. Жостово  ул.Филимоновская, 3а


	
	С 18.06 по 01.07
	
	
	

	016  ул. Фабричная 16 стр. 1                


	
	
	С 02.07 по 15.07
	
	

	049  П. Беляниново                 Ул. Центральная, 201 а


	
	
	С 09.07 по 22.07
	
	

	Теплофикационный район №4


	

	024  п. Марфино  ул., Зеленая
	
	С 22.06 по 05.07

	
	
	

	033  п. Марфино                  «Цветочное хозяйство»              
	
	С 21.06 по 04.07
	
	
	

	009  Федоскино                           
	
	С 14.06 по 27.06
	
	
	

	039   Сухаревская больница    

   
	
	С 22.06 по 05.07
	
	
	

	038   д/о Строитель


	
	С 09.06 по 22.06
	
	
	

	045 г Дмитров   ул.Внуковская      
	
	С 28.06 по 11.07
	
	
	

	043  г. Дмитров                    Ул. Профессиональная        
	
	14.06 по 27.06
	
	
	

	036   Сухаревская школа
	
	07.06 по 20.06
	
	
	

	Теплофикационный район №5


	
	
	

	012.  ул. Вокзальная, 2
	С 19.05 по 01.06
	
	
	
	

	000   ул. 3-я Парковая, д.1а Мехколонна 27


	
	
	
	С 02.08 по 15.08
	

	050  ул. Ульяновская, 69
	
	
	С 14.07 по 27.07
	
	

	15  5-й Ленинский, пер.13


	 
	С 16.06 по 29.06
	
	

	003  ул.  3-я Парковая, 15 а


	
	С 02.06 по 15.06
	
	
	

	007  ул.  4-я Парковая


	
	С 22.06 по 05.07
	
	
	

	011  ул. Водопроводная  ст,.1а
	С 12.05 по 25.05
	
	
	
	

	010  ул. Водопроводная ал., 25


	
	С 30.06 по 13.07
	
	
	

	038   ул. Октябрьская, 4а 

Школа №12
	
	С 15.06 по 28.06
	
	
	

	035  Школьный пер., 3

 Школа №7
	
	С 2.06 по 15.06
	
	

	040   г.Щёлково                                     м-н   Гагаринский
	
	
	С 12.07 по 25.07
	
	

	004   1-ый Чеховский пр., 5а

         Г. Пушкино
	
	
	С 5.07 по 18.07
	
	

	018   г.Одинцово                           ул.Вокзальная, 39
	
	
	С 12.07 по 25.07
	
	

	019 Воскресенск, Гражданск.35
	
	
	С 12.07 по 25.07
	

	023   г.Щёлково                          Славия Текстиль Фабричная 1
	С 18.05 по 31.05
	
	
	

	032   г.Щёлково , 1-й Советский,  25 
	С 18.05 по     31.05
	
	
	

	Теплофикационный район №6



	031  ул. Колонцова, 5

       
	
	
	С 04.07 по 17.07


	

	005  ул. Коминтерна,24              
	С 23.04 по 06.05
	
	
	

	041  ул. Хлебозаводская,4


	
	С 05.06 по 18.06
	
	

	042 Аллегро-Классика   Ярославское шоссе 116
	
	С 28.07 по 10.08
	
	сезонная


Примечание: Возможны изменения графика останова по техническим причинам

